Приложение № 3

к Извещению № 38/15-зкп

График выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1. | Выполнение комплекса работ по сопровождению систем АСУ ТП на объектах структурном предприятии «Электрические станции» МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард за 2 квартал |  | 30.06.2015 |
| 2. | Выполнение комплекса работ по сопровождению систем АСУ ТП на объектах структурном предприятии «Электрические станции» МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард за 3 квартал | 01.07.2015 | 30.09.2015 |
| 3. | Выполнение комплекса работ по сопровождению систем АСУ ТП на объектах структурном предприятии «Электрические станции» МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард за 4 квартал | 01.10.2015 | 29.12.2015 |
| 4. | Сдача выполненных работ | 30.12.2015 | 31.12.2015 |